ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на розробку Автоматизованої інформаційної системи «Управління виробничими процесами токарного цеху»

ЗМІСТ

стр.

- Загальні відомості ................................................................................................................................ 2

1.1. Найменування системи ................................................................................................................. 2
1.2. Номер договору ........................................................................................................................... 2
1.3. Найменування Розробника та Замовника робіт та їх реквізити ............................................... 2
1.4. Підстава для проведення робіт ..................................................................................................... 2
1.5. Строки початку та закінчення робіт ............................................................................................. 2
1.6. Джерела та порядок фінансування робіт ..................................................................................... 3
1.7. Порядок оформлення та пред'явлення Замовнику результатів робіт ........................................ 3

- Призначення та цілі створення системи ............................................................................................. 3
2.1. Призначення системи .................................................................................................................. 3
2.2. Цілі створення системи .................................................................................................................. 3

- Характеристика об'єкта автоматизації ................................................................................................ 3
3.1. Об'єкт автоматизації .................................................................................................................. 3
3.2. Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації ............................................................ 4

- Вимоги до системи ............................................................................................................................. 4

4.1. Вимоги до системи загалом .......................................................................................................... 4
4.1.1. Вимоги щодо структури системи ....................................................................................... 4
4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи ................................................................... 4
4.1.3. Вимоги до способів та засобів зв'язку для інф. обміну між компонентами системи .... 4
4.1.4. Вимоги до сумісності із суміжними системами ............................................................... 4
4.1.5. Перспективи розвитку системи .......................................................................................... 5
4.1.6. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу та режиму його роботи ................... 5
4.1.7. Показники призначення .................................................................................................. 5
4.1.8. Вимоги щодо надійності ...................................................................................................... 6
4.1.9. Вимоги щодо ергономіки та технічної естетики ............................................................... 6
4.1.10. Вимоги щодо безпеки ........................................................................................................ 7
4.1.11. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберігання ............. 7
4.1.12. Вимоги щодо збереження інформації ............................................................................. 8

4.2. Вимоги до видів забезпечення ...................................................................................................... 8

4.2.1. Загальні відомості ................................................................................................................ 8
4.2.2. Вимоги до лінгвістичного забезпечення ............................................................................ 9
4.2.3. Вимоги до технічного забезпечення .................................................................................. 9
4.2.4. Вимоги до програмного забезпечення ............................................................................. 9
4.2.5. Вимоги до інформаційного забезпечення ........................................................................ 10
4.2.6. Вимоги до організаційного забезпечення ........................................................................ 10

- Склад та зміст робіт зі створення системи ................................................................................... 10

- Порядок контролю та приймання системи ................................................................................... 10

- Вимоги до документування .......................................................................................................... 12

7.1. Загальні вимоги до документування .......................................................................................... 12
7.2. Перелік документів, що підлягають розробці ........................................................................... 13

- Вимоги до підготовки об'єкта автоматизації ................................................................................. 13

- Порядок внесення змін .................................................................................................................. 14

1. Загальні відомості

1.1. Найменування системи

Повне найменування системи: Автоматизована інформаційна система "Управління виробничими процесами токарного цеху"

Умовне позначення системи: АІС "Управління токарним цехом"

1.2. Номер договору

Договір №ТЦ-2025/01 від 15 листопада 2025 року на розробку, впровадження та супровід програмного забезпечення для автоматизації управління виробничими процесами токарного цеху промислового підприємства.

1.3. Найменування Розробника та Замовника робіт та їх реквізити

Розробник:

ТОВ "Інтегровані промислові системи"

Адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 15

Тел.: (0512) 45-67-89, факс: (0512) 45-67-90

Банківські реквізити: ТОВ "Інтегровані промислові системи",

ІПН 1234567890, р/рахунок № 26009012345678 в ПАТ "Приватбанк",

МФО 305299, код ЄДРПОУ 12345678

Замовник:

Промислове підприємство "Машинобудівник"

Адреса: 54000, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 7

Тел.: (0512) 34-56-78, факс: (0512) 34-56-79

Банківські реквізити: ПП "Машинобудівник", ІПН 0987654321,

р/рахунок № 26008087654321 в ПАТ "Ощадбанк", МФО 300465

1.4. Підстава для проведення робіт

Підставою для проведення робіт є такі документи:

- Договір №ТЦ-2025/01 від 15.11.2025

- Наказ №145 від 10.11.2025 "Про автоматизацію управління токарним  цехом"

- Техніко-економічне обґрунтування впровадження АІС токарного цеху

1.5. Строки початку та закінчення робіт:

Дата початку робіт: 20 листопада 2025 року

Дата закінчення робіт: 20 травня 2026 року

1.6. Джерела та порядок фінансування робіт

Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів ПП "Машинобудівник". Порядок фінансування визначається умовами Договору №ТЦ-2025/01 від 15.11.2025.

1.7. Порядок оформлення та пред'явлення Замовнику результатів робіт

Роботи зі створення Системи виконуються та приймаються поетапно. Після закінчення кожного з етапів робіт Розробник представляє Замовнику відповідну документацію та підписаний з боку Розробника Акт здачі-приймання робіт.

2. Призначення та цілі створення системи

2.1. Призначення системи

АІС "Управління токарним цехом" - це прикладне програмне забезпечення, призначене для:

- Автоматизації планування виробничих завдань та розподілу ресурсів

- Управління технологічною підготовкою виробництва

- Моніторингу виконання токарних робіт в реальному часі

- Контролю якості готової продукції

- Обліку обслуговування та ремонту обладнання

- Формування оперативної та аналітичної звітності

2.2. Цілі створення системи

Основні цілі впровадження системи:

- Підвищення продуктивності цеху на 20-25%

- Скорочення часу на технологічну підготовку на 30%

- Зменшення простоїв обладнання на 15-20%

- Підвищення якості продукції через автоматизацію контролю

- Зниження витрат на управління виробництвом

- Забезпечення прозорості всіх виробничих процесів

3. Характеристика об'єкта автоматизації

3.1. Об'єкт автоматизації

Об'єктом автоматизації є токарний цех промислового підприємства, що включає:

- 15 токарних верстатів (10 універсальних, 5 з ЧПК)

- 20 працівників (начальник цеху, майстри, технолог, оператори, контролери, механік)

- Середньомісячний обсяг виробництва - 5000 деталей

- Номенклатура деталей - понад 200 найменувань

3.2. Основні бізнес-процеси, що підлягають автоматизації:

- Отримання та планування виробничих завдань

- Технологічна підготовка виробництва

- Виконання токарних операцій

- Контроль якості продукції

- Обслуговування та ремонт обладнання

- Формування звітності та аналіз ефективності

4. Вимоги до системи

4.1. Вимоги до системи загалом

4.1.1. Вимоги щодо структури системи

АІС "Управління токарним цехом" призначена для автоматизації планування, контролю та аналізу виробничих процесів токарного цеху. Автоматизації підлягають операції отримання завдань, технологічної підготовки, виконання операцій, контролю якості, обслуговування обладнання та формування звітів.

Функціональна структура системи повинна включати основні прикладні підсистеми, що виконують завдання автоматизації управління цехом, а також забезпечують підсистеми, що виконують завдання підтримки спільної роботи всіх складових системи.

4.1.2. Вимоги до режимів функціонування системи

Повинна забезпечуватись робота у двох основних режимах:

- мережевий режим взаємодії для адміністраторів та керівників;

- автономний режим для операторів верстатів з можливістю подальшої синхронізації даних.

4.1.3. Вимоги до способів та засобів зв'язку для інформаційного обміну між компонентами системи

Інформаційний обмін між підсистемами повинен здійснюватись через єдину базу даних та за допомогою використання стандартизованих веб-протоколів (HTTP/HTTPS) та форматів обміну даними (JSON, XML).

Усі компоненти підсистем АІС мають функціонувати в межах єдиного інформаційного простору, забезпеченого централізованою базою даних та сервером додатків.

4.1.4. Вимоги до сумісності із суміжними системами

Програмне забезпечення системи має забезпечувати інтеграцію та сумісність на інформаційному рівні з іншими системами підприємства. Інформаційна сумісність повинна забезпечити на рівні експорту-імпорту XML/JSON-документів та через стандартизовані API.

Вимоги до складу даних та режимів інформаційного обміну між підсистемами АІС та системами, що експлуатуються на підприємстві, визначаються у загальному регламенті взаємодії.

Необхідними умовами, що накладаються на архітектуру взаємодії, є:

- узгодженість із розробленими регламентами використання системи;

- використання відкритих форматів обміну при організації взаємодії між підсистемами АІС та корпоративною ERP-системою, CAD/CAM-системами.

4.1.5. Перспективи розвитку системи

АІС має мати тривалий життєвий цикл (не менше 5-7 років).

АІС має бути побудована з використанням стандартизованих та ефективно супроводжуваних технологічних рішень.

АІС має бути реалізована як відкрита система і має допускати нарощування функціональних можливостей (додавання нових типів звітів, модулів для нового обладнання).

АІС має забезпечувати можливість модернізації як шляхом заміни технічного та загального програмного забезпечення (ПЗ), так і шляхом удосконалення інформаційного забезпечення без переписування ядра системи.

4.1.6. Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу та режиму його роботи

Кількість одночасних користувачів АІС визначається штатним розкладом токарного цеху та становить до 25 осіб.

Кількість адміністраторів АІС може бути визначена за наступною методикою: 1 адміністратор системи на весь цех. Поточний контроль технічного стану обладнання АІС слід покласти на адміністратора системи та відділ АСУП підприємства.

Перелік заходів поточного контролю технічного стану обладнання АІС має бути узгоджено на стадії проектування.

Вимоги до кваліфікації персоналу:

Користувачі АІС (оператори, майстри, технологи) повинні мати базові навички роботи з операційною системою Microsoft Windows 10/11 та офісним програмним забезпеченням Microsoft Office.

Технічне обслуговування та адміністрування обладнання АІС має виконуватися фахівцями, які мають відповідну кваліфікацію та навички виконання робіт. Адміністратор АІС повинен мати кваліфікацію "інженер-програміст" або "системний адміністратор" та обов'язкові навички адміністрування мережі та СУБД.

4.1.7. Показники призначення

Цільове призначення системи (управління токарним цехом) має зберігатися протягом усього терміну експлуатації АІС на підприємстві. Термін експлуатації АІС визначається строком стійкої роботи апаратних засобів обчислювальних комплексів, своєчасним проведенням робіт із заміни (оновлення) апаратних коштів, у супроводі програмного забезпечення системи та її модернізації.

Час виконання стандартних операцій та запитів в АІС (відкриття форми, пошук, формування звіту) не повинен перевищувати 3 секунд для 95% запитів. Спеціальні вимоги до імовірнісно-тимчасових характеристик, при яких зберігається цільове призначення АІС, визначаються відповідними вимогами до прикладних модулів.

4.1.8. Вимоги щодо надійності

Показники надійності:

Середній час між відмовими (МТBF) прикладного ПЗ АІС має становити не менше 720 годин. Час відновлення працездатності прикладного ПЗ АІС за будь-яких перебоях і відмовах не повинен перевищувати одного робочого дня, за винятком випадків несправності серверного устаткування.

Інші значення показників надійності мають бути визначені після проведення поглибленого аналізу на стадії технічного проекту.

Вимоги до надійності:

В АІС має бути забезпечено коректне оброблення збоїв периферійних пристроїв (наприклад, принтерів, сканерів штрих-кодів) при виконанні функцій, пов'язаних з формуванням документів.

В АІС має бути забезпечена можливість відновлення даних з резервної копії після апаратного чи програмного збою. Конкретний склад вимог щодо відновлення даних доповнюється відповідними вимогами до модулів.

Повинно здійснюватись розмежування прав доступу до системи за ролями користувачів (Адміністратор, Керівник, Технолог, Оператор, Контролер).

Повинен вестись детальний журнал подій системи (лог-файли) з можливістю аналізу дій користувачів та системних помилок.

Імпульсні перешкоди, збої чи припинення електроживлення не повинні призводити до втрати даних та виходу з ладу технічних засобів АІС, що знаходяться у спеціально обладнаному приміщенні серверної та підключених до системи безперебійного електропостачання.

В АІС мають бути реалізовані функції коректної автоматичної зупинки роботи серверних компонентів при тривалій відсутності електроживлення з метою запобігання пошкодженню даних.

4.1.9. Вимоги щодо ергономіки та технічної естетики

Вимоги до зовнішнього оформлення:

Реалізація сучасного, інтуїтивно зрозумілого веб-інтерфейсу або інтерфейсу desktop-додатку з підтримкою різних роздільних здатностей екрану.

Можливість настроювання деяких графічних елементів інтерфейсу (колірні схеми, розташування панелей) в межах, передбачених розробником.

Вимоги до діалогу з користувачем:

Інтерфейс повинен забезпечувати зручну навігацію в діалозі з користувачем, який добре знає свою предметну область (токарне виробництво) і не є фахівцем у галузі програмування.

Наявність контекстно-залежної допомоги українською мовою для всіх основних операцій та форм системи.

Мінімізація кількості кліків/дій для виконання стандартних операцій.

4.1.10. Вимоги щодо безпеки

При монтажі, налагодженні, експлуатації, обслуговуванні та ремонті технічних засобів Системи повинні виконуватися заходи електробезпеки відповідно до "Правил влаштування електроустановок" та "Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів".

Апаратне забезпечення Системи має відповідати вимогам пожежної безпеки у виробничих приміщеннях згідно з ДСТУ.

Повинне бути забезпечене дотримання загальних вимог безпеки під час обслуговування Системи в процесі експлуатації.

Апаратна частина Системи (сервери, комутатори) повинна бути заземлена відповідно до вимог.

Значення еквівалентного рівня акустичного шуму, створюваного апаратурою Системи, не повинно перевищувати наступних величин: 50 дБ - для серверного обладнання; 60 дБ - для робочих станцій користувачів.

4.1.11. Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та зберігання

Система має забезпечувати роботу в двозмінному режимі експлуатації цеху (16 годин на добу) з урахуванням часу на технічне обслуговування (ТО) в неробочу зміну.

У приміщеннях, призначених для експлуатації системи, повинні відсутні агресивні середовища (пил, пара, масляний туман), масова концентрація пилу в повітрі має бути не більше 0,75 мг/м³.

Напруга живлення мережі має бути стабілізованою (220В ±10%).

Вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки та електробезпеки (заземлення) у приміщенні серверної мають бути виконані відповідно до чинних стандартів та правил.

Кліматичні фактори приміщення серверної повинні відповідати вимогам для експлуатації серверного обладнання: температура повітря 18-24°C, відносна вологість 40-60%.

4.1.12. Вимоги щодо збереження інформації

Захист даних від руйнувань при аваріях та збоях:

Повинна забезпечуватися безпека інформації при настанні наступних подій:

- відмова обладнання робочої станції (дані зберігаються на сервері);

- відключення живлення на сервері баз даних;

- відмова ліній зв'язку;

- відмова апаратури сервера.

Засоби забезпечення безпеки інформації при аваріях та збоях:

- регулярне створення резервних копій бази даних на зовнішній носій або мережеве сховище;

- створення резервної копії програмного забезпечення та конфігураційних файлів;

- використання RAID-масиву на сервері для захисту від відмови жорсткого диска.

Для відновлення даних та програмного забезпечення з резервної копії повинні використовуватися засоби резервного копіювання та архівування.

АІС має забезпечувати можливість резервування всіх даних, що зберігаються на сервері, а також можливість їх відновлення.

Резервне копіювання даних має здійснюватися автоматично за розкладом (щоденно інкрементальне, щотижня - повне). Для скорочення обсягу копійованих даних процедура копіювання може бути інкрементальною, але при цьому не рідше одного разу на тиждень повинно проводитися повне копіювання.

Повинна бути передбачена можливість відновлення даних на стан стану "на кінець попереднього робочого дня" за допомогою резервних копій.

4.2. Вимоги до видів забезпечення

4.2.1. Загальні відомості

Система створюється як комплексна інформаційна система, яка має бути організована як єдине ціле сукупністю елементів, тобто, являти собою комплекс різних видів забезпечення. Основними з видів забезпечення Системи є організаційне, інформаційне, програмне та технічне забезпечення.

Серверне та клієнтське програмне забезпечення АІС має базуватися на погоджених із Замовником технологіях.

Вимоги до організаційної, інформаційної та програмної забезпеченню детально наведено у технічному проекті.

4.2.2. Вимоги до лінгвістичного забезпечення

Загальні вимоги до лінгвістичного забезпечення:

Мови програмування: Розробка прикладного програмного забезпечення має вестися з використанням мов високого рівня та сучасних фреймворків (наприклад, C#/.NET, Python/Django, Java/Spring).

Мови взаємодії користувачів та системи:

Основною мовою взаємодії користувачів та системи є українська мова: взаємодія користувача з ПК має здійснюватися українською мовою (виняток можуть становити тільки системні повідомлення, що видаються програмними продуктами третіх компаній); усі документи та звіти Системи готуються та виводяться користувачу українською мовою; графічний інтерфейс користувача Системи має бути створено українською мовою.

Мови взаємодії адміністраторів та системи:

Комплектування Системи програмним забезпеченням та документацією англійською мовою допускається лише в тому випадку, якщо це програмне забезпечення та документація використовуються лише адміністраторами системи (наприклад, документація до СУБД, серверної ОС).

4.2.3. Вимоги до технічного забезпечення

Нижче наведено перелік мінімальних вимог, що висуваються до компонентів апаратного забезпечення Системи на об'єкті автоматизації.

Технічне забезпечення із зазначеними характеристиками має бути достатньо для введення Системи у дослідну експлуатацію. У ході дослідної експлуатації вимоги до характеристик мають бути уточнені.

Загальні вимоги до апаратного забезпечення

Серверне обладнання повинне монтуватися у серверну стійку в приміщенні серверної або іншому спеціально обладнаному приміщенні.

Серверна стійка повинна обладнатися системою охолодження та підключена до стабілізатора напруги або ДБЖ.

Обладнання повинно мати резервне джерело живлення (ДБЖ) для коректного завершення роботи при відключенні електроенергії.

Для забезпечення регулярного резервного копіювання необхідно передбачити можливість підключення зовнішнього носія або мережевого сховища для зберігання резервних копій.

4.2.4. Вимоги до програмного забезпечення

Програмне забезпечення має поставлятися Замовнику на електронних носіях (оптичні диски або флеш-накопичувачі) у наступному складі:

- комплект встановлюваних файлів (інсталятор), необхідних для розгортання системи;

- комплект файлів вихідних кодів (за домовленістю), необхідних для супроводу та модернізації прикладної системи;

- документація користувача та адміністратора.

4.2.5. Вимоги до інформаційного забезпечення

Інформаційне забезпечення повинно включати структуровані бази даних, довідники, класифікатори, шаблони документів та звітів, адаптовані під специфіку токарного виробництва.

4.2.6. Вимоги до організаційного забезпечення

Для забезпечення впровадження та ефективної роботи з використанням прикладної системи рекомендується на договірному рівні зробити регламентацію взаємовідносин між Замовником та Розробником.

5. Склад та зміст робіт зі створення системи

Здійснення всього комплексу робіт зі створення має здійснюватися в кілька черг. Специфікація робіт із створення першої черги АІС «Управління виробничими процесами токарного цеху» в обсязі вимог цього ТЗ наведено в таблиці 1.

Проведення розгортання в дослідній зоні, впровадження та дослідна експлуатація виконуються за окремими ЧТЗ на розгортання АІС «Управління виробничими процесами токарного цеху» на об’єктах дослідної зони за окремими договорами.

Типовий склад робіт з розгортання, впровадження та дослідної експлуатації, який має бути передбачений у ЧТЗ на розгортання, наведено у таблиці 2.

6. Порядок контролю та приймання системи

Випробування Підсистеми повинні проводитись відповідно до вимог ДСТУ «Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем». При реалізації Підсистеми в рамках цього ТЗ встановлюються попередні випробування на стенді Виконавця із створення Підсистеми.

Випробування Підсистеми повинні здійснюватись відповідно до документа «Програма та методика випробувань», який повинен встановлювати необхідний та достатній обсяг випробувань, що забезпечує необхідний рівень достовірності одержуваних результатів. Програма та методика випробувань затверджується Замовником.

Приймання робіт повинна здійснювати приймальна комісія, до складу якої включаються представники Замовника та Виконавця.

Під час проведення випробувань приймальної комісії пред’являються розроблені Виконавцем матеріали (конструкторська, програмна та експлуатаційна документація та програмне забезпечення у вихідних та виконуваних кодах). Комплектність документації, що надається вимоги цього ТЗ.

Попередні випробування закінчуються підписанням приймальної комісією протоколу випробування із зазначенням у ньому переліку необхідних доопрацювань програмного забезпечення, конструкторської, програмної та експлуатаційної документації та строків їх виконання.

Після усунення зауважень здійснюються повторні попередні випробування Підсистеми. На повторні попередні випробування Виконавцем пред’являються доопрацьовані за результатами раніше виконаних випробувань матеріали. Випробування завершуються оформленням Акту готовності Підсистеми до розгортання у дослідній зоні.

Окремі пункти ТЗ можуть змінюватись та уточнюватися за погодженням сторін.

У тижневий термін після початку робіт виконавець надає погодження ПП «Машинобудівник» план-графік робіт з цього етапу.

| Таблиця 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Стадія роботи | Виконання роботи | Термін | Підсумки виконання роботи |
| 1. Формування вимог | Аналіз існуючих процесів цеху | 2 тижні | Звіт про обстеження, вимоги користувачів |
|  | Розробка ТЗ на систему | 1 тиждень | Затверджене ТЗ |
| 2. Проектування | Розробка технічного проекту | 1 місяць | Технічний проект, специфікації |
|  | Прототипування інтерфейсів | 2 тижні | Макети інтерфейсів |
| 3. Розробка | Розробка програмних модулів | 2 місяці | Вихідні коди програм |
|  | Тестування модулів | 3 тижні | Звіти про тестування |
| 4. Впровадження | Навчання персоналу | 1 тиждень | Акти про навчання |
|  | Встановлення та налаштування | 2 тижні | Встановлена система |
| 5. Експлуатація | Підтримка та супровід | 3 місяці | Звіти про експлуатацію |

6.1. Випробування системи проводяться за етапами:

- Модульне тестування

- Інтеграційне тестування

- Приймальні випробування

6.2. Приймальна комісія формується з представників:

- Замовника (начальник цеху, головний технолог)

- Розробника (керівник проекту, аналітик)

- Експлуатаційного персоналу

6.3. Критерії приймання:

- Виконання всіх функціональних вимог ТЗ

- Стабільна робота системи протягом 30 днів

- Позитивні відгуки користувачів

- Вимоги до документування

7.1. Загальні вимоги до документування

Документи мають бути подані на паперовому вигляді (оригінал) та на електронному носії (копія). Вихідні тексти програм - лише на електронному носії (оригінал). Можливе надання комплекту документації та текстів програм на оптичних дисках (CD/DVD) або флеш-накопичувачах.

Усі документи мають бути оформлені українською мовою. Склад документів на загальне програмне забезпечення, що поставляється у складі АІС "Управління токарним цехом", повинен відповідати комплекту постачання компанії - Виробника.

Примітка: Конкретні вимоги до формату електронних носіїв (CD, DVD, USB-накопичувачі) та їх кількості мають бути узгоджені між Замовником та Розробником на стадії підписання договору.

| Таблиця 2 |  |
| --- | --- |
| Вид робіт | Склад робіт |
| Підготовка регламентів застосування (посадових інструкцій з експлуатації Підсистеми) | Регламент застосування користувачів системи (Начальник цеху, Майстри) |
|  | Регламент застосування користувачів системи (Оператори, Технологи, Контролери ВТК) |
|  | Інструкція адміністратора системи |
| Навчання персоналу | Навчання керівників цеху (Начальник цеху, Майстри) роботі з модулями планування та аналітики |
|  | Навчання основних користувачів (Оператори, Технологи) роботі з модулями виробництва та технологічної підготовки |
|  | Навчання адміністраторів системи адмініструванню, резервному копіюванню та обслуговуванню |
| Розгортання системи | Монтаж та пусконалагодження серверного обладнання в серверній кімнаті цеху |
|  | Встановлення серверного програмного забезпечення (ОС, СУБД, веб-сервер) |
|  | Встановлення клієнтського ПЗ на робочі станції користувачів |
|  | Встановлення адміністративних інструментів на робочі станції адміністраторів |
|  | Налаштування процедур автоматичного резервного копіювання баз даних та файлів конфігурації |
| Впровадження системи | Введення довідників та класифікаторів (номенклатура деталей, матеріали, верстати, працівники) |
|  | Імпорт початкових даних з існуючих систем (ERP, Excel-таблиць) |
|  | Створення структури баз даних та налаштування прав доступу |
|  | Налаштування процесів документообігу та узгодження завдань |
|  | Налагодження та тестування інтерфейсів взаємодії з суміжними системами (ERP, CAD) |
|  | Налаштування процедур аналітичної обробки даних та формування звітів |
|  | Участь у комплексі робіт із забезпечення інформаційної безпеки (налаштування прав, антивірусного захисту) |
|  | Проведення приймально-здавальних випробувань на об'єкті, передача у дослідну експлуатацію |
| Дослідна експлуатація | Технічна та консультаційна підтримка користувачів протягом періоду дослідної експлуатації (3 місяці) |
|  | Оперативне усунення виявлених помилок у розробленому програмному забезпеченні |
|  | Збір та аналіз зворотного зв'язку від користувачів для подальшого вдосконалення системи |
| Підготовка регламентів застосування (посадових інструкцій з експлуатації Підсистеми) | Регламент застосування користувачів системи (Начальник цеху, Майстри) |

7.2. Перелік документів, що підлягають розробці

Під час створення Підсистеми має бути підготовлено та передано Замовнику комплект документації у складі:

- Технічне завдання

- Технічний проект

- Програмна документація

- Експлуатаційна документація

- Інструкції для користувачів

- Навчальні матеріали

- Звіти про тестування

Склад та зміст комплекту документації на Підсистему може бути уточнено на стадії проектування.

Підготовлені документи мають відповідати вимогам державних стандартів та рекомендацій щодо оформлення, змісту, форматування, використання термінів, визначень та написів, позначень програм та програмних документів.

- Вимоги до підготовки об'єкта автоматизації

8.1. Підготовка приміщення:

- Організація серверної кімнати

- Прокладка структурованої кабельної системи

- Забезпечення електроживлення з ДБЖ

8.2. Підготовка персоналу:

- Вибір та призначення адміністратора системи

- Формування графіку навчання користувачів

- Розробка посадових інструкцій

8.3. Організаційні заходи:

- Призначення відповідальних осіб

- Розробка регламентів роботи з системою

- Формування плану впровадження

- Порядок внесення змін

9.1. Зміни до ТЗ вносяться за взаємною згодою сторін

9.2. Кожна зміна оформлюється додатковою угодою

9.3. Зміни не повинні погіршувати функціональність системи

| Таблиця 3 |  |
| --- | --- |
| Позначення | Опис |
| АІС | Автоматизована інформаційна система |
| ПЗ | Програмне забезпечення |
| СУБД | Система управління базами даних |
| ЧПК | Чисельне програмне керування (у контексті верстатів) |
| ERP | Enterprise Resource Planning (система планування ресурсів підприємства) |
| CAD | Computer-Aided Design (система автоматизованого проектування) |
| CAM | Computer-Aided Manufacturing (система автоматизованого виготовлення) |
| API | Application Programming Interface (інтерфейс програмування додатків) |
| АСУП | Автоматизована система управління підприємством |
| МТBF | Mean Time Between Failures (середній час наробітку на відмову) |
| RAID | Redundant Array of Independent Disks (надлишковий масив незалежних дисків) |
| ТО | Технічне обслуговування |
| ДБЖ | Джерело безперебійного живлення |
| ТЗ | Технічне завдання |
| ЧТЗ | Часткове технічне завдання |

Склали:

| Найменування організації, підприємства | Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОВ "Інтегровані промислові системи" | Керівник проекту |  |  |  |
| ПП "Машинобудівник" | Начальник токарного цеху |  |  |  |

Погодили:

| Найменування організації, підприємства | Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП "Машинобудівник" | Головний технолог |  |  |  |
| ТОВ "Інтегровані промислові системи" | Головний інженер |  |  |  |

Затверджено:

| Найменування організації, підприємства | Посада | ПІБ | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП "Машинобудівник" | Генеральний директор |  |  |  |